Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA  NR   ...........

zawarta dnia …………… 2020 roku w Rzeszowie, zwana dalej Umową, pomiędzy:
Fundacja Medyk dla Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000612558, NIP: 8133719929, REGON: 364198276,

reprezentowanym przez

…………………………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

.............................................................

adres ……………………………………………………………………..…………………………………………
NIP/PESEL/CEDIG/KRS ………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani są Stroną występujący łącznie – Stronami.

( 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie prac adaptacyjno remontowych w celu utworzenia Całodobowego Domu Opieki w Mielcu przy ul. Kwiatkowskiego 21. Szczegółowy zakres prac stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy ofertą a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

- Prace, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wykonane według oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Oferta ta stanowi integralną część umowy.

- Prace, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Całodobowego Domu Opieki w Mielcu (dalej jako: „Dokumentacja”).

- Integralną częścią niniejszej umowy jest kosztorys (zał. nr 2) opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Kosztorys ten zawiera m.in. nazwy własne produktów (producentów) przewidzianych do wbudowania materiałów, wyrobów systemowych urządzeń.

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany:

- do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy

- do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ograniczenia zakresu robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

- weryfikacji  zgodności materiałów użytych do budowy, względem materiałów oferowanych przez Wykonawcę.

- Prace, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykonane z własnych materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy przy dochowaniu najwyższej zawodowej staranności, zgodnie z umową, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej, a także przy zachowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych, w tym przepisów porządkowych, przeciwpożarowych, przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem Umowy, w tym dokumentacją oraz miejscem wykonania prac objętych przedmiotem Umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. Wykonawca oświadcza, że przy kalkulacji wynagrodzenia uwzględnił wszystkie okoliczności związane z wykonaniem prac, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym wskazane w Dokumentacji.

- Wykonawca oświadcza, że posiada środki, doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

( 2   (terminy)

- Terminy wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala się następująco:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – w terminie do …….. dni po podpisaniu umowy

- zakończenie  realizacji przedmiotu umowy: do ……….. dni od daty podpisania umowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego potwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy sporządzonego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

( 3    (obowiązki wykonawcy)

- Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonania prac w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

- W okresie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby miejsce wykonania prac pozostawało wolne od wszelkich przeszkód, a także o to, aby nie były na nim składowane zbędne wyroby budowlane i urządzenia, nadwyżki materiałów i urządzeń budowlanych itp.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za miejsce wykonywania prac z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca przy realizacji umowy oraz wszystkich prac objętych przedmiotem umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie zagospodarowania odpadami. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie odpady budowlane i wytworzone śmieci, gruz, plastiki, farby, opakowania, folie itp. składowane będą wyłącznie w pojemnikach Wykonawcy i przeznaczonych na ten  cel. Wszelkie śmieci i odpady będą wywożone z terenu budowy przez Wykonawcę na jego koszt. Miejsce ustawienia pojemników na odpady należy  uzgodnić z Zamawiającym.

- Najpóźniej w terminie 14 dni od zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, Wykonawca oczyści i usunie z miejsca wykonywania prac swój sprzęt, urządzenia i materiały budowlane, odpady i pozostałości po pracach oraz uporządkuje teren budowy i przygotuje do przekazania Zamawiającemu w stanie nie budzącym zastrzeżeń.

- W okresie realizacji umowy Wykonawca zadba o utrzymanie w czystości sąsiadujących z miejscem wykonania prac pomieszczeń, nieruchomości oraz ulic i dróg dojazdowych. Niestosowanie się do zaleceń Inspektora Nadzoru w tym względzie skutkować będzie zleceniem przez Inspektora Nadzoru sprzątania terenu budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony ustalają, że zgodnie z art. 208 Kodeksu Pracy w związku z możliwością wykonywania pracy w tym samym miejscu przez pracowników różnych pracodawców Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć spośród własnych pracowników lub z osób przez niego zatrudnionych (umowa cywilno-prawna lub inne) Koordynatora sprawującego w całym okresie realizacji niniejszej Umowy nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie całego placu budowy przekazanego Wykonawcy w osobie ……………………….  tel ………………….

- Wykonawca oświadcza, że Koordynator, o którym mowa w ust. 7  posiada kwalifikacje niezbędne dla pełnienia wyznaczonej mu funkcji.

( 4      (wynagrodzenie)

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. W związku z tym  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją, miejscem wykonania prac i zweryfikował ich kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania prac objętych przedmiotem umowy. Wykonawca akceptuje, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, rozbieżności, braków lub innych wad Dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę zwiększonych kosztów lub płatności w stosunku do wynagrodzenia umownego.

- Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy wraz z podatkiem VAT, za realizację całości przedmiotu umowy ustala się na kwotę ……………..….. zł netto, powiększoną o należny podatek VAT (….%), co daje łącznie wynagrodzenie …………………………. brutto (słownie zł …………..……….).

W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT obowiązującej w dniu nabycia prawa do wynagrodzenia przez Wykonawcę, powyższa kwota wynagrodzenia brutto ulegnie odpowiednio zmianie.

- Określona powyżej kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przez Wykonawcę umowy w całości, a wynikające wprost z Dokumentacji, jak również w dokumentacji tej nie ujęte, bez których nie można wykonać przedmiotu Umowy, w tym między innymi:

- koszty ogólne, koszty zakupu materiałów, zysku i inne,

- organizacji miejsca wykonywania prac,

- ochrony obiektu/miejsca wykonywania prac,

- doprowadzenia mediów dla potrzeb wykonywania prac, podłączenia się do tych mediów, zainstalowania podliczników i pokrycia wszelkich wynikłych stąd należności wobec dostawców mediów,

- oznakowania, zabezpieczenia i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, kolizyjnych itp.,

- zabezpieczenia pomieszczeń, wyposażenia urządzeń oraz organizacji robót z uwagi na ich wykonywanie w obiektach, pomieszczeniach użytkowanych,

- wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki - Zamawiający nie wskazuje miejsca ich wywozu, natomiast w przypadku materiałów nadających się do ponownego wbudowania (decyzja Zamawiającego) przekazanie ich Zamawiającemu.

- odbiorów technicznych dokonywanych przez użytkowników,

- wymaganych badań i ekspertyz;

- likwidacji zaplecza, uporządkowania placu budowy, doprowadzenia do stanu pierwotnego z wyrównaniem wszystkich ewentualnych szkód związanych z realizacją inwestycji,

- wszystkich kosztów zabezpieczeń, obsługi finansowej w tym koszty ubezpieczeń należytego wykonania przedmiotu umowy, napraw gwarancyjnych itp.,

§ 5    (pozostałe obowiązki Wykonawcy)

W ramach przewidzianego w umowie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się dodatkowo do wykonania następujących obowiązków:

- dokonywania bieżącej kontroli jakości prac objętych przedmiotem Umowy i materiałów w ten sposób, iż:

- Wykonawca będzie przedkładał Inspektorowi Nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do wykonania umowy,

- materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny 
w szczególności: odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem Umowy, być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz prac objętych przedmiotem Umowy zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i prac określonymi w odrębnych przepisach.

- Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym z miejsca wykonywania prac w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania prac, jeżeli materiały lub jakość wykonanych prac nie spełniają wymagań lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu umowy,

- Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora Nadzoru 
w terminie przez niego wskazanym, Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 14 dni roboczych, ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może zastosować zakwestionowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały do prac objętych przedmiotem Umowy dopiero wówczas, gdy Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania, oraz uzyska  pisemną akceptację Inspektora Nadzoru,

- W przypadku wykorzystania do realizacji prac objętych przedmiotem Umowy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru materiałów, Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami,

- Materiały i prace objęte przedmiotem Umowy wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu ich zgodności 
z odpowiednimi normami i przepisami,

- Badania określone w programie zapewnienia jakości prac Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt,

- Bieżące pomiary i badania materiałów oraz prac objętych przedmiotem Umowy powinny być prowadzone w miejscu wyprodukowania materiałów lub na miejscu prowadzenia prac,

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilościom materiałów i prac objętych przedmiotem Umowy oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru wymagane próbki materiałów przed ich wykorzystaniem,

- Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i miejscem wykonywania prac w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej,

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:

- wyposażenia pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w kaski i kamizelki odblaskowe umożliwiające identyfikację  ich w czasie prowadzenia robót,

- Zabezpieczenia istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.),

- Zapewnienia sprzętu, urządzeń, pracowników i materiałów potrzebnych do wykonania badań na etapie przygotowania się do robót oraz podczas realizacji budowy zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w zapytaniu ofertowym. Koszty wykonania wszystkich próbek oraz przeprowadzenia badań ponosi Wykonawca.

- Przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wymaganych świadectw jakości (aktualnych aprobat technicznych, deklaracji zgodności) na wszystkie wbudowywane materiały minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem,

- Podjęcia na własną odpowiedzialność i własny koszt wszelkich środków zapobiegawczych wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności w celu zabezpieczenia nieruchomości (w tym budynków) sąsiadujących z miejscem wykonywania prac przed jakimkolwiek oddziaływaniem czy uszkodzeniami,

- Zapewnienia upoważnionym do tego organom, Inspektorom Nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do miejsca wykonywania prac oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie prac związanych z realizacją umowy,

- Stosowania się do wszystkich poleceń Inspektorów Nadzoru, które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce,

- Informowania pisemnie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia prac objętych przedmiotem Umowy,

- Zgłaszania Inspektorom Nadzoru do odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy. Zgłoszenie należy przedstawić z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakończenia prac przewidzianych do odbioru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru prac w terminie 3 dni roboczych, licząc od daty wpisu w dzienniku budowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru prac związanych z przebudową sieci i urządzeń umieszczonych w pasie drogowym przez właścicieli tych sieci i urządzeń; prawidłowość wykonanych prac ulegających zakryciu musi być potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Inspektora nadzoru,

- Pobierania próbek i przeprowadzenie badań na koszt Wykonawcy.

- Przeprowadzenia dodatkowych badań na żądanie Zamawiającego, a w przypadku, gdy badania te wykażą zastosowanie materiałów lub wykonanie robót niezgodnie z umową, pokrycie kosztów tych badań.

- Uczestniczenia w co tygodniowych naradach koordynacyjnych.

- Opracowania w terminie 7 dni od podpisania umowy i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego schematu organizacyjnego personelu Wykonawcy wraz ze szczegółowym zakresem uprawnień i obowiązków, jakie Wykonawca zamierza powierzyć poszczególnym osobom oraz sporządzenie i przekazanie w tym samym czasie wykazu telefonów kontaktowych oraz adresów mailowych do wszystkich tych osób,

- Zapewnienie osoby odpowiedzialnej za sprawy BHP na miejscu wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy.

- Ciągłego przebywania na na miejscu wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy w trakcie prowadzenia prac lub robót przez Kierownika Budowy.

( 6    (rozliczenie robót – jednorazowe)

      - Rozliczanie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane prace nastąpi jednorazowo fakturą końcową, którą Wykonawca ma prawo wystawić nie wcześniej niż po bezusterkowym odbiorze końcowym w drodze protokołu pisemnego potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy..

      - Faktura obejmująca wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego oraz od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego przedmiotu Umowy.

      - Należności Wykonawcy płatne będą przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - Przy realizacji umowy nie będą stosowane rozliczenie i faktury częściowe.

( 7  (nadzór nad realizacją zamówienia)

- Zamawiający zapewnia Inspektora Nadzoru i upoważnia go do kontrolowania rozliczeń prac objętych przedmiotem Umowy. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do dokonywania zmian treści niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia Kierownika Budowy, który będzie posiadał uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania pracami/robotami budowlanymi.

- Istnieje możliwość dokonania zmiany Kierownika Budowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca niezwłocznie z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej 
w ust. 2 w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;

- jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

- W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w dla tej funkcji.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

( 8    (podwykonawstwo)

1.  Wykonawca nie może zlecić prac objętych przedmiotem Umowy do wykonania podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego.

2. W sprawach dotyczących podwykonawców realizujących prace objęte przedmiotem Umowy Wykonawca składa comiesięczne oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

3.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte przedmiotem Umowy, jest obowiązany w trakcie realizacji przedmiotem Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

4. 	Projekt umowy, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać:

- zakres powierzanych podwykonawcy prac;

- zasady odbiorów prac wykonywanych przez podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego;

- wysokość wynagrodzenia i zakres prac, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią niniejszej umowy postanowienia w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

- postanowienia spójne z niniejszą umową w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę prac;

- postanowienia dotyczące możliwości przejęcia przez Zamawiającego, na jego żądanie, praw i/lub obowiązków Wykonawcy wobec podwykonawcy w tym:

- włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad przez podwykonawcę w okresie zobowiązań z tytułu gwarancji udzielonej przez podwykonawcę prac Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialności z tytułu rękojmi wobec Wykonawcy),

- skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez podwykonawcę,

- odebrania prac zrealizowanych przez podwykonawcę,

- rozliczenia odebranych przez Zamawiającego prac, zrealizowanych przez      
  podwykonawcę,

f) postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec 
  podwykonawcy prac,

g)   postanowienia zakazujące podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody Wykonawcy 
  i Zamawiającego,

h) postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania prac i związanych 
z nimi prac dalszemu podwykonawcy prac bez zgody Wykonawcy i Zamawiającego,

i) postanowienia dotyczące terminu wykonania prac, spójne z treścią niniejszej umowy.

j) postanowienia nakładające na podwykonawcę obowiązek zatrudnienia osób realizujących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę, zgodnie z  wymaganiami zastrzeżonymi niniejszą umową.

5.  Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 20 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac.

6.    Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, zgłasza pisemny sprzeciw lub pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub do udziału podwykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, niespełniającej wymagań określonych niniejszą umową.

7.  Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte przedmiotem Umowy, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

8.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte przedmiotem Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w zapytaniu ofertowym jako niepodlegający temu obowiązkowi.

10.  Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia oznacza bezskuteczność wobec Zamawiającego umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.

12. Zgłaszanie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę zmiany terminu wykonania prac objętych Umową.

13. Umowy z podwykonawcami  lub dalszymi podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

14. 	Realizacja przedmiotu umowy w podwykonawstwie i dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy lub wymogów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców jak za własne.

15. Jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób powodujący naruszenie Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy, aby podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestał na oznaczony czas albo na stałe wykonywania części albo całości powierzonych mu prac objętych przedmiotem Umowy. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawca obowiązany jest bezzwłocznie rozwiązać albo zmienić zawartą z podwykonawcą lub dalszym podwykonawca umowę lub zapewnić bezzwłoczne rozwiązanie albo zmianę umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. Na żądanie Zamawiającego umowy takie zostaną rozwiązane.

16. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich sporach 
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczących się w związku z realizacją Umowy.

17. 	Rozliczenie z Wykonawcą w przypadku realizacji przedmiotu Umowy za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców prac zaakceptowanych zgodnie z niniejszą umową przez Zamawiającego następować będą w następujący sposób:

- w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę końcową, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przedstawi dokument podpisany również przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w którym wskaże stosowny podział należności pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami na podstawie protokołów stanowiących podstawę do wystawienia faktury końcowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawcę i podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

- Zamawiający dokona płatności z faktury końcowej VAT na rzecz Wykonawcy, jeżeli Wykonawca przedstawi alternatywnie:

1-- oświadczenie o kwotach należnych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim dalszym podwykonawcom prac oraz oryginał oświadczeń podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, uczestniczących w realizacji przedmiotu Umowy, objętych daną fakturą VAT, iż zostały zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia dotyczące całości należnych im od Wykonawcy kwot zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, ewentualnie wraz z odsetkami w razie opóźnionej płatności,

2-- oświadczenia Wykonawcy dotyczące przyczyn odmowy zapłaty podwykonawcy, zaś Zamawiający uzna te oświadczenia za uzasadniające taką odmowę.

c)  	W przypadku nie dołączenia do końcowej faktury VAT przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa powyżej, 	Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej poszczególnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i przekazać ją na rzecz tych podwykonawców  lub dalszych podwykonawców.

18. Wraz z fakturą końcową, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży potwierdzenia przelewów na rzecz  wszystkich podwykonawców i/lub dalszych podwykonawców, że wszystkie należności tych podwykonawców 
z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały uregulowane przez Wykonawcę. Brak przekazania przez Wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku.

19.	Zamawiający wzywa Wykonawcę o zgłoszenie w terminie 7 dni pisemnych uwag oraz dowodów na poparcie twierdzeń Wykonawcy, w przypadku zgłoszenia do Zamawiającego przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, roszczeń o zapłatę z tytułu wykonanych prac, 
z powodu uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

20.	W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający dokonuje płatności w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę do Zamawiającego.

21.	Zamawiający o dokonaniu bezpośredniej płatności informuje zobowiązanego do zapłaty Wykonawcę oraz potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, wygasa do wysokości kwoty zapłaconej bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Zapłata wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek.

23.	W przypadku gdy wskazana zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekraczają kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy oraz żądać kary umownej.

24. Wykonawca w powyższym zakresie upoważnia na podstawie Umowy Zamawiającego do płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

25.	Postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

( 9  (ubezpieczenie robót , mienia, OC)

- W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 150 000 pln i utrzymania tego ubezpieczenia przez cały czas trwania niniejszej umowy. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- Wykonawca ma obowiązek, przed rozpoczęciem prac objętych przedmiotem Umowy, przedłożyć dokument ubezpieczeniowy na kwoty, zakres oraz termin wskazany w niniejszym paragrafie. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek dokonać przedłużenia umowy ubezpieczenia albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający  z aneksu do umowy i przedłożenia stosownego dokumentu z zachowaniem ciągłości okresu  ubezpieczenia. Dokument ubezpieczenia każdorazowo podlega ocenie przez Zamawiającego i może być złożony w formie kserokopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

- W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę obowiązków wskazanych w niniejszym par. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu  podstawy do odstąpienia od Umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. Koszty 
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy.

( 10   (odbiór prac)

- Odbiory prac zanikających dokonywane będą przez przedstawiciela Zamawiającego na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Wykonawcę w formie pisma lub zapisu w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

- Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi na piśmie Zamawiającemu gotowość do odbioru. Podstawą do ww. zgłoszenia będzie faktyczne wykonanie prac potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru oraz zrealizowanie przedmiotu umowy.

- Zamawiający w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia powoła Komisję Odbiorową. O powyższym 
zostanie powiadomiony Wykonawca z zaproszeniem do udziału w pracach Komisji.

- Odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy Komisja dokona 
w terminie do 5 dni od daty jej powołania.

- Na co najmniej 5 dni przed zakończeniem czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania umowy (koszt ich uzyskania obciąża 
wykonawcę), a w szczególności:

- Dokumenty podstawowe – Protokół przekazania miejsca wykonywania prac Wykonawcy; oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z  opisem przedmiotu zamówienia

- Dokumenty materiałowe – Certyfikaty; Atesty; Aprobaty techniczne; Zatwierdzenia próbek materiałowych.

- Wyniki badań Protokoły pomiaru jakości izolacji oraz skuteczności zerowania lub uziemienia instalacji i urządzeń;

- Protokoły odbiorów wynikających z treści umowy.

- Instrukcje obsługi i dokumentacja techniczno-ruchowa – wszelkie dokumenty dostarczone przez producentów maszyn i urządzeń; instrukcje (w języku polskim) eksploatacji i konserwacji budynków oraz infrastruktury umożliwiające kontrole instalacji technicznych, wyposażenia i urządzeń, ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontów; telefony i adresy kontaktowe wykonawców robót na wypadek awarii lub potrzeby uzyskania informacji; pisemna gwarancja na całość przedmiotu umowy.

- Dokumentacja powykonawcza (2 kpl.)– potwierdzoną za zgodność lub zaktualizowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego; dokumentacja fotograficzna szczegółów robót zanikających i ogólnych obiektu dokumentujących ważniejsze etapy realizacji przedmiotu umowy (w wersji elektronicznej z datownikiem na zdjęciu w ilości min. 20 szt.)

- Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych i stwierdzeniu zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie 
z Dokumentacją, Umową, ofertą Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy oraz obowiązującymi przepisami Komisja Odbiorowa podpisuje protokół odbioru końcowego. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do ostatecznego rozliczenia niniejszej umowy.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, pomimo 
zgłoszenia gotowości do odbioru to Wykonawca pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru w dodatkowym terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania:

- nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem  zobowiązania wynikającego z umowy;

- dokona jednostronnego ustalenia stanu zrealizowanego przedmiotu umowy przez powołaną do tego celu Komisję powiadamiając o terminie tych prac Zamawiającego;

- sporządzi protokół odbioru, który stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej 
i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, że 
przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, to  Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin.  Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie przy udziale stron umowy.

- Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie usunie wad, wówczas 
Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 60 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy albo powierzyć jej poprawienie innej osobie na koszt  
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

( 11    (rękojmia i gwarancja)

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, w tym na wbudowane urządzenia i materiały na okres …... lat licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Umowy wynosi ………… od dnia bezusterkowego odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

- W okresie wskazanym powyżej, nie rzadziej jednak niż co 12 miesięcy  Zamawiający wyznaczać będzie nieodpłatne przeglądy gwarancyjne, w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z przeglądów gwarancyjnych zostaną spisane protokoły. Zamawiający wyznaczy też ostateczny, gwarancyjny przegląd z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.

- Jeżeli w okresie rękojmi lub gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga konserwacji i płatnych przeglądów, ich koszt obciąża Wykonawcę i Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania.

- W okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  nie dłuższym niż 7 dni od stwierdzenia wady. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie.

- Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) 
w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady (usterki) na koszt 
i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe koszty w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku.

- Zamawiający zobowiązuje się dotrzymywać warunków eksploatacji urządzeń i materiałów zgodnie z zapisami dokumentów gwarancyjnych oraz otrzymaną od Wykonawcy instrukcją eksploatacji 
i konserwacji budynków i infrastruktury.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji dotyczące urządzeń i materiałów będą realizowane w miejscu ich montażu. W przypadku konieczności ich transportu będzie się to dokonywać staraniem i na koszt Wykonawcy.

( 12      (odstąpienie od umowy)

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w kodeksie cywilnym oraz w przypadkach wskazanych poniżej:

  - Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn w terminie wskazanym w Umowie oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację prac z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7  dni,

  - Wykonawca wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z warunkami umowy i/lub jej załączników, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami lub nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru i/lub Zamawiającego.

  - w przypadku gdy zapłata należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zostanie powtórzona przez Zamawiającego lub dokonane płatności lub płatność na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców przekracza kwotę stanowiącą 5% wartości niniejszej umowy,

  - w przypadku dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego faktu wykonywania czynności zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy 
o pracę (niezależnie czy przez Wykonawcę czy Podwykonawcę).

  - jeżeli Wykonawca dopuszcza się innego naruszenia umowy i nie usunie skutków naruszenia w 7 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doręczenia wezwania do usunięcia naruszenia umowy. Przypadki naruszenia postanowień umowy to w szczególności sytuacje, gdy:

- zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że Wykonawca nie jest w stanie wykonać Umowy 
w terminie w niej określonym lub uzgodnionym z Zamawiającym,

- Wykonawca zlecił wykonanie prac podmiotowi trzeciemu bez pisemnej zgody Zamawiającego,

- Wykonawca nie realizuje terminowo obowiązków z tytułu rękojmi lub gwarancji,

- Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są prace, lub ich zmian,

- Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu projektów umów o podwykonawstwo,
których przedmiotem są prace,

- Wykonawca nie dokonuje terminowej płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

- Wykonawca nie posiada ubezpieczenia wymaganego niniejszą umową,

- Wykonawca dopuszcza do realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, bez zachowania wymogów określonych niniejszą umową.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od Umowy wywołuje skutek w stosunku do prac niewykonanych do dnia odstąpienia od Umowy.

- Prawo do odstąpienia od Umowy Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od uzyskania informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy podjęte zostaną następujące czynności:

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z miejsca wykonywania prac urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione a nie dotyczące przedmiotu umowy,

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

  - Ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 umowy, 
a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami,

  - w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej pracy w oparciu o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia  nakładów rzeczowych będą KNR-y, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y  a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

( 13    (kary umowne)

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek Stronę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;

- za zwłokę w zakończeniu realizacji przedmiotu umowy – w wysokości    1,0  % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości  1,0 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte przedmiotem Umowy, lub projektu jej zmiany jak również za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany i rozpoczęcie realizacji tychże umów bez spełnienia wymagań określonych niniejszą umową – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia;

- za dopuszczenie do realizacji prac objętych przedmiotem umowy podwykonawców lub dalszych podwykonawców bez uzyskania wymaganej Umową zgody Zamawiającego w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek naruszenia;

- za każdy przypadek nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w obiektach i na terenie Zamawiającego a także obowiązujących w miejscu wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy - w wysokości 500 (pięćset) zł za każdy przypadek naruszenia

- Za każdy przypadek naruszenia postanowień umowy w zakresie utrzymania porządku na terenie budowy i terenie przyległym oraz zasad postępowania z odpadami powstałymi wskutek budowy –w wysokości 500 (pięćset) złotych za każdy przypadek naruszenia

- Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyklucza możliwości naliczenia kar umownych z innych tytułów wskazanych w ust. 1.

- Zamawiający ma prawo zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonanie zastępcze czynności związanych z usunięciem wad przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o zamiarze takiego zlecenia i wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie wad przedmiotu umowy.

( 14   (zmiany w umowie)

      - Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności – za wyjątkiem zmiany osoby Kierownika Budowy na warunkach przewidzianych niniejszą umową.

      - Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi niniejszą umową lub treścią powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Strony mogą dokonać zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

  - zmiany terminu wykonania umowy:

- pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego dokumentu w terminie przewidzianym w odrębnych przepisach,

- Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych lub przedłuża się termin bieżącego ich uzgodnienia. 
W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac lub uzgodnień trwających powyżej 5 dni,

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności oraz przyczyn wystąpienia przeszkód formalno-prawnych niezależnych od stron umowy,

- zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych lub fizycznych. W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia,  skutkuje tym, iż termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu  przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty.

Opóźnienia, o których mowa wyżej muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Wykonawcę i Zamawiającego na podstawie, których, strony ustalą nowe terminy.

  - . zmiany umówionego zakresu robót:

- koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia,

- konieczności lub techniczno-ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych,

- zamiany materiałów lub urządzeń objętych niniejszą umową pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego

Będą to przykładowo okoliczności:

a) powodujące poprawienie parametrów technicznych;

b) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny,

c) braku dostępności na rynku lub zmiany obowiązujących przepisów.

d) konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych,

e) ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,

f) jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (( 3571 kc)

1.3 zmiany wynagrodzenia:

a) zmiany urzędowej stawki podatku VAT

c) ograniczenia zakresu robót;

1.4. zmiany sposobu płatności wynagrodzenia poprzez wprowadzenie płatności częściowych  (faktury częściowe) w przypadku zmian w finansowaniu przedmiotu umowy powstałych w trakcie jej realizacji wynikające z pozyskania środków z budżetu państwa lub innych źródeł zewnętrznych.

2.	Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

( 15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.

( 16

- Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej umowy na inny podmiot bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

- Załączniki stanowią integralną część Umowy. W przypadku sprzeczności pomiędzy załącznikami a Umową, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.

( 17

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.

Załączniki:

- Oferta Wykonawcy –formularz cenowy.

- Kosztorysy szczegółowe.

- Wzór miesięcznego oświadczenia Wykonawcy w sprawie realizacji robót przez podwykonawców

- Wzór oświadczenia Wykonawcy do faktury końcowej.

- Szczegółowy zakres prac.

- Zapytanie ofertowe.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do umowy nr ……..

OŚWIADCZENIE  miesięczne

Niniejszym oświadczam, iż w miesiącu ..................r na zadaniu pn.................................... realizowanym na rzecz …………………………………………………... - Inwestora w ramach umowy............... nie zatrudniałem żadnych podwykonawców nie zgłoszonych Inwestorowi.

Wykonawca

………………… dnia …………

Załącznik nr 4  do umowy nr ……..

OŚWIADCZENIE  (załącznik do faktury końcowej)

Wykonawca i podwykonawca/y zadania pn.……………..  realizowanego na podstawie umowy nr........ z dnia....... zawartej pomiędzy ……………………………………………. Wykonawcą oświadczają, że należności za prace  wynikające z w/w umowy, wykonane w charakterze podwykonawstwa zostały zapłacone (w załączeniu dowody zapłaty) w całości na rzecz wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców jak również wszelkie roszczenia podwykonawcy/ów i dalszych podwykonawców wynikające z tej umowy zostały zaspokojone w całości.

Wykonawca i podwykonawca oświadczają, iż należności z tytułu podwykonawstwa na w/w zadaniu obejmowały  następujące prace

1.  (podwykonawca nazwa) …………………………… prace dotyczące ……………..……. na wartość ………………. złotych brutto

2.  (podwykonawca nazwa) …………………………… prace dotyczące ……………..……. na wartość ………………. złotych brutto

Równocześnie jako wykonawca oświadczam, że przy realizacji prac objętych umową nr …….. , fakturą końcową nr ……………… z dnia ……………………………… nie pracowali ani nie uczestniczyli inni podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy.

Wykonawca                       		   Podwykonawca/y

………..………			…….………………..

………………… dnia …………